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采 购 人：聊城市退役军人医院       .
日    期: 2026年7月              .





第一章 采购项目情况说明

	包号
	项目内容
	供应商资质要求
	预算

	1
	工程类咨询造价服务项目
	1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 具备中华人民共和国有效营业执照及完成本项目供货及服务的能力；
3. 本项目不接受联合体报价，法定代表人关联企业不得同时投标。
	工程量清单及控制价
	按建安工程造价2‰

	
	
	
	跟踪、结算审计
	按审定额3‰

	
	
	
	全过程造价控制（含预结算）
	按审定额5‰

	
	
	
	总预算金额：约9万元/年













第2章 供应商须知
	项号
	内　　容
	规　　定

	1
	项目名称
	工程类咨询造价服务项目

	2
	项目实施地点
	采购人指定的地点

	3
	采购人名称
	聊城市退役军人医院

	4
	采购内容
	本项目共一个包。具体内容见项目说明。

	5
	供应商资格要求
	1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 具备中华人民共和国有效营业执照及完成本项目供货及服务的能力；
3. 本项目不接受联合体报价，法定代表人关联企业不得同时投标。

	6
	资格、资质证明文件
	响应文件中提供如下资格审查文件：
1. 提供营业执照（副本）原件或复印件；
2. 法定代表人的授权委托书及法定代表人身份证明；如法定代表人参加，只需提供法定代表人身份证明；
注：上述文件均需加盖公章，未按要求提供上述证明视为无效；

	7
	采购方式
	市场考察/比价

	8
	报价范围
	投标报价：报价为非一次性报价，供应商在响应文件中每种服务只能提供一种服务方案，报价币种为人民币。报价包括服务期内提供服务所发生的所有费用；以及竞价文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。如果投标人缺项、漏项，应视为已分摊在其它项目中。如果在单价与总报价之间有偏差，将以低价者为准。

	9
	付款方式
	1.	编制清单及控制价：工程量清单编制及控制价完毕后，依据编制清单的控制价，按中标费率付款。
2.	跟踪、结算审计：结算完毕并出具审计报告后，按中标费率付款。
3.	全过程审计：工程量清单编制及控制价完毕，结算完毕并出具审计报告后，按中标费率付款。

	10
	工期
	工程量清单编制及控制价收到相关资料通知5个工作日内完成；工程的结算审核收齐结算资料后20个工作日内出具审计报告。

	11
	报价方式
	同比例下浮。

	12
	服务期
	一年

	13
	资格审查
	资格后审

	14
	无效报价
	1）供应商在报价有效期内撤回响应文件的；
2）提供的响应文件不完整的；
3）响应文件未按谈判文件的规定签署的；
4）供应商未按谈判文件提供资格证明文件的；
5）在整个谈判过程中，供应商有企图影响采购结果公正性的任何活动的；
6）供应商未按要求提供货物和服务的；
7）供应商串通报价的；
8）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
9）成交供应商不按要求提供成交服务的；
10）法律、法规规定的其他情况。

	15
	开标地点
	1)地点：聊城市退役军人医院
2）需携带授权委托人身份证
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第三章  项目说明
一、采购项目名称：聊城市退役军人医院工程类咨询造价服务采购项目
二、采购内容：聊城市退役军人医院年度工程造价审计咨询服务项目，包含建筑、安装、园林绿化、市政等专业的修缮改造工程。拟遴选三家业务能力强，服务水平高的审计事务所，对医院建设项目建设工作进行咨询服务。
（1） 前期造价咨询
1) 投资估算审核
2) 设计概算审核
3) 工程量清单、招标控制价编制与复核
（2） 施工阶段全过程造价控制
1) 工程进度款支付审核
2) 设计变更、现场签证费用审核
3) 材料设备价格询价、认价
4) 关键节点现场踏勘、隐蔽工程核查
（3） 竣工阶段造价服务
1) 竣工结算审核并出具正式审核报告
2) 配合财政评审、审计部门审计
3) 提供造价总结分析报告
（4） 其他服务
1) 提供造价政策、成本优化咨询建议
2) 按要求参加相关会议、现场服务
3) 完整移交全套造价成果资料及电子底稿
三、人员配备：
（一）供应商须具备中华人民共和国有效的营业执照，并在人员、设备 、资金等方面具有相应的服务能力，成立专门项目组为医院提供相关咨询服务。
（二）项目组应包括项目负责人、一级注册造价工程师和造价员。项目负责人应由实践工作经验丰富的一级注册造价工程师担任。项目组应有一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）至少两人、一级注册造价工程师 (安装专业）至少一人，且须在本单位注册。
项目部所有人员必须是本单位的在职人员（不包含退休返聘人员），且必须为实际到场服务人员，并须提供以下材料复印件加盖公章（未提供或提供不全的按无效报价处理）：
1、项目部注册造价工程师的资格证书。
2、项目部全体人员的身份证。
3、拟派项目部全体人员须提供报价截止时间之前6个月内至少连续3个月的社会保险缴费记录材料，主要包括以下三种情况之一：
（1）养老保险个人账户对账单。
（2）社会保险缴费管理部门出示的加盖公章的该社会保险缴费明细单
（3）社会保险缴费管理部门政务网站缴纳信息查询结果打印件（提供该政务网站详细查询网址，该网址能够查询所提供缴纳社会保险全部信息 ；若查询不到或信息不全的，将不被认可）。
4、拟派项目组人员必须在其执业资格范围内执业，项目实施期间未经采购人同意项目部成员不得更换。当部分咨询人员因工作经验不足或违反服务合同约定不能胜任本项目工作时，采购人有权要求成交供应商无条件更换项目部人员直至采购人满意认可为止。
四、服务标准要求
（一）出具成果时间：工程量清单及控制价或预算审核于收到相关资料后5个工作日内；工程形象进度报量审核于收到相关资料后5个工作日内；工程的结算审核在收齐结算资料后 20个工作日内审结。
（二）需跟踪服务的项目，成交供应商应及时按照采购人要求安排相关审计人员到工地现场提供跟踪审计服务。

五、费率标准：
[bookmark: _GoBack]（一）项目金额100万元以下的项目分别执行工程量清单及控制价、跟踪及结算审计、全过程造价控制（含预结算）的中标费率；
（二）项目金额100万元以上的项目，费率在中标费率的基础上采取递减的方式，即项目金额在100万元以上的基础上每增加200万元，整体费率下降0.1‰；
（三）服务费按本收费标准计费不足1000元的，按1000元计费。
（四）此项服务内容限于2000万元以下的工程项目。
六、合同履行期限：自合同签订生效之日起一年。
七、付款方式：出具审计报告后凭乙方出具的增值税普通发票一次性支付。
八、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年7月20日8:00——2026年7月24日17:30
报名地点：请将报名资料密封送至聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科
联系方式：0635-8344021
                                   聊城市退役军人医院财务科
                                         2026年7月20日
















报价函
项目名称：聊城市退役军人医院工程造价咨询服务采购项目

	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	



                               企 业 名 称：_______________                           
                               法人或授权代表签字：________                   
                             日期：2026年7月9日  

。                                                             
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